V poslední době se ke mně z různých stran donesly fámy o zastavení výstavby víceúčelového

sportovního areálu. Tímto bych rád vše uvedl na pravou míru.

Není pravda, že zastupitelstvo obce již odstoupilo od záměru vybudování tohoto areálu, stejně jako

není pravda, že je celý projekt zastaven.

Jediný větší problém nastal s převodem pozemku do majetku obce, kdy došlo k nešťastnému

provedení  geometrického zaměření . Proto katastrální úřad vyzval k novému provedení zaměření ,

což již bylo zástupci TJ Sokol vyřešeno.

V současné době je projektová část na víceúčelové hřiště a dětské hřiště hotová a je zažádáno o

stavební povolení . V části projektu parkoviště se vzhledem k některým připomínkám řeší nevhodné

umístění stávajícího sloupu a napojení parkoviště na cestu.

Dále je vydán souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu a vzhledem k nutnosti

odvodnění  pozemku, zahájeno vodoprávní řízení.

Dalším krokem po vydání stavebního povolení bude vyhlášení výběrového řízení.

Vzhledem k pokročilé době je již nutno počítat s výstavbou areálu na jaře příštího roku.

Výhodou tohoto řešení je, že po novém roce můžeme opět zažádat o dotace na MMR (víceúčelové

hřiště) a nadaci ČEZ (dětské hřiště). I při případném neúspěchu žádostí je však tento projekt finančně

zabezpečen (cca 4.000 000 Kč) z vlastních zdrojů obce.

Věřím, že tyto informace přispějí k vyjasnění celé situace kolem výstavby sportovního areálu.

Vladimír Novák,starosta