Všechny bloky JE Dukovany jsou v provozu

Ve čtvrtek 2. 1. 2014 postupně „najely“ obě turbíny čtvrtého bloku JE Dukovany Gerda a Marta a ukončily tak odstávku 4. bloku elektrárny Dukovany po 32 dnech.

Odstávka čtvrtého bloku začala v neděli 1.12.2013.  Během ní byla vyměněna 1/5 palivových souborů v reaktoru a byla provedena plánovaná údržba zařízení 4. výrobního bloku a také několik investičních akcí a technických řešení modernizace JE Dukovany.

I když kvůli odstranění netěsnosti, která se ukázala při tlakové zkoušce, trvala odstávka o cca 12 hodin déle proti plánu, patří všem zúčastněným na této odstávce, zaměstnancům ČEZ i našim dodavatelům díky.

Štěpná řetězová reakce byla na 4. bloku opět nastartovaná na Silvestra 2013 v 11:35 a po provedení všech nezbytných testů fyzikálního a energetického spouštění byla turbína TG41-Gerda přifázována 2.1. ve 3:33 a turbína TG42-Marta ve 12:13. Tím byla ukončena odstávka.

V roce 2013  dosáhla JE Dukovany  rekordní výroby 15,68 TWh a také rekordní spolehlivosti provozu  99,96%

V roce 2014 plánujeme vyrobit 15,79 TWh. První odstávka tohoto roku začne 23.2.2014 na 3. výrobním bloku a měla by skončit 21.3.2014 po 27 dnech.

Od počátku provozu jsme vyrobili 367 miliard KWh, což odpovídá šestileté spotřebě celé ČR.

Ing. Petr Spilka

Tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Informace o dění v JE Dukovany a jejím okolí najdete na internetové stránce www.aktivnizona.cz nebo www.cez.cz.

# Text boxes

DATUM

6.1.2014

AKTUALITY Z JE DUKOVANY